COMPTE RENDU KICK OFF

Système de prédiction du prix des maisons

Réunion de lancement du projet

| Projet | Système de prédiction du prix des maisons |
| --- | --- |
| Document | Compte rendu Kick Off |
| Membres | Romaissae / Maria |
| Technologies clés | Laravel, React, MySQL, Python, Scikit-learn, GitHub |

Document professionnel de suivi et de validation du projet.

I. Informations générales

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Projet | Système de prédiction du prix des maisons |
| Type de réunion | Kick Off / réunion de lancement |
| Participants | Romaissae / Maria |
| Durée prévue du projet | 4 semaines |
| Outil de gestion du code | GitHub |

II. Objectif de la réunion

L’objectif de cette réunion est de lancer officiellement le projet, de valider les choix techniques, de répartir les responsabilités et de fixer une organisation claire pour la réalisation du système de prédiction du prix des maisons.

III. Ordre du jour

Présentation du projet et de son objectif principal.

Validation des technologies utilisées.

Répartition des tâches entre les membres.

Définition de la durée et des étapes principales.

Organisation du repository GitHub et des documents du projet.

IV. Décisions prises

| Décision | Description |
| --- | --- |
| Backend | Le backend sera développé avec Laravel sous forme d’API REST. |
| Frontend | L’interface utilisateur sera développée avec React. |
| Base de données | MySQL sera utilisé pour stocker les données du projet. |
| IA / Machine Learning | Le modèle de prédiction sera développé avec Python et Scikit-learn, en collaboration entre Romaissae et Maria. |
| Git | GitHub sera utilisé pour l’hébergement du code source et le suivi des versions. |
| Durée | La durée prévisionnelle du projet est de 4 semaines. |

V. Répartition des rôles

| Membre | Responsabilités |
| --- | --- |
| Romaissae | Backend Laravel, API REST, base de données MySQL, GitHub et participation au modèle IA avec Python et Scikit-learn. |
| Maria | Frontend React, interface utilisateur, documentation, mise en forme des livrables, tests fonctionnels et participation au modèle IA. |

VI. Planning prévisionnel

| Période | Travaux prévus |
| --- | --- |
| Semaine 1 | Analyse, organisation GitHub, préparation de l’environnement technique. |
| Semaine 2 | Développement du backend Laravel et préparation de la base de données. |
| Semaine 3 | Développement du frontend React et intégration de l’interface. |
| Semaine 4 | Intégration IA, tests, corrections, documentation finale et validation. |

VII. Actions à réaliser après la réunion

| ID | Action | Responsable | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer le repository GitHub house-price-prediction. | Romaissae | Haute |
| 2 | Préparer les dossiers backend-laravel, frontend-react et docs. | Romaissae | Haute |
| 3 | Finaliser le cahier de charge avec Python + Scikit-learn. | Roma / Maria | Haute |
| 4 | Préparer les documents Backlog, Environnement Technique et Socle Technique. | Maria | Moyenne |
| 5 | Initialiser Laravel et React puis pousser le projet sur GitHub. | Romaissae / Maria | Haute |

VIII. Conclusion

La réunion Kick Off a permis de clarifier le périmètre du projet, de valider les choix techniques et de définir une organisation de travail. Les membres disposent maintenant d’une vision claire des tâches à réaliser pour démarrer le développement.

IX. Validation

| Nom | Rôle | Signature |
| --- | --- | --- |
| Romaissae | Responsable backend / participation IA | ................................ |
| Maria | Responsable frontend / documentation / participation IA | ................................ |