BACKLOG PROJET

Système de prédiction du prix des maisons

Planification des tâches et suivi de réalisation

| Projet | Système de prédiction du prix des maisons |
| --- | --- |
| Équipe | Romaissae / Maria |
| Durée estimée | 4 semaines |

I. OBJECTIF DU BACKLOG

Le backlog projet regroupe l’ensemble des tâches à réaliser pour développer l’application web de prédiction du prix des maisons. Il permet de suivre l’avancement du projet, de répartir les responsabilités et de prioriser les fonctionnalités.

Ce document sert de référence pour organiser le travail entre les membres de l’équipe et assurer une réalisation progressive du projet.

II. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

| Membre | Responsabilité principale | Tâches associées |
| --- | --- | --- |
| Roma | Backend + IA | Laravel, API REST, base de données, modèle Python / Scikit-learn |
| Maria | Frontend + documentation | Interface React, intégration visuelle, documents projet |
| Les deux | Tests et validation | Tests fonctionnels, corrections, validation finale |

III. PRIORITÉS

Les priorités sont définies comme suit :

Haute : tâche indispensable pour le fonctionnement du projet.

Moyenne : tâche importante mais pouvant être réalisée après la base du projet.

Basse : amélioration ou élément complémentaire.

IV. BACKLOG DÉTAILLÉ

| ID | Tâche | Description | Responsable | Priorité | Statut | Semaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer le repository GitHub | Créer le dépôt systeme de prediction des maisons et organiser la structure du projet. | Roma | Haute | Fait | S1 |
| 2 | Créer la structure Git | Ajouter les dossiers backend-laravel, frontend-react, docs et README.md. | Roma | Haute | Fait | S1 |
| 3 | Rédiger README.md | Présenter le projet, les membres, les technologies et l’objectif. | Roma | Haute | Fait | S1 |
| 4 | Initialiser Laravel | Créer le projet backend Laravel et préparer la structure API. | Roma | Haute | À faire | S1 |
| 5 | Initialiser React | Créer le projet frontend avec Vite + React et installer les dépendances. | Maria | Haute | À faire | S1 |
| 6 | Créer la base de données MySQL | Préparer les tables nécessaires pour les données des maisons et les prédictions. | Roma | Haute | À faire | S2 |
| 7 | Créer le formulaire utilisateur | Créer les champs : surface, chambres, localisation, type, état, façades, étage, ascenseur. | Maria | Haute | À faire | S2 |
| 8 | Développer l’API Laravel | Créer les routes et contrôleurs pour recevoir les données du frontend. | Roma | Haute | À faire | S2 |
| 9 | Préparer les données IA | Nettoyer et organiser les données utilisées pour l’entraînement du modèle. | Roma | Moyenne | À faire | S2 |
| 10 | Créer le modèle IA | Utiliser Python et Scikit-learn pour entraîner un modèle de prédiction. | Roma-Maria | Haute | À faire | S3 |
| 11 | Intégrer IA avec backend | Connecter la prédiction Python avec l’API Laravel ou préparer un service de prédiction. | Roma | Haute | À faire | S3 |
| 12 | Connecter frontend et backend | Utiliser Axios pour envoyer les données du formulaire vers l’API. | Maria / Roma | Haute | À faire | S3 |
| 13 | Afficher le résultat | Afficher le prix estimé dans l’interface utilisateur. | Maria | Haute | À faire | S3 |
| 14 | Tests fonctionnels | Tester les formulaires, l’API, la prédiction et l’affichage des résultats. | Maria / Roma | Haute | À faire | S4 |
| 15 | Corrections et optimisation | Corriger les erreurs et améliorer la présentation de l’application. | Maria / Roma | Moyenne | À faire | S4 |
| 16 | Préparer la documentation finale | Regrouper cahier de charge, PMP, chiffrage, backlog, kick off et initialisation technique. | Maria | Moyenne | À faire | S4 |
| 17 | Validation finale | Vérifier les livrables, le GitHub, les captures et la démonstration du projet. | Maria / Roma | Haute | À faire | S4 |

V. PLANIFICATION PAR SEMAINE

| Semaine | Objectif | Livrables attendus |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Initialisation du projet | Repository GitHub, README, structure, Laravel et React initialisés |
| Semaine 2 | Développement de la base | Base de données, API Laravel, formulaire React |
| Semaine 3 | Intégration IA | Modèle Python / Scikit-learn et connexion frontend-backend |
| Semaine 4 | Tests et finalisation | Corrections, documentation, validation finale |

VI. CRITÈRES DE VALIDATION

Le repository GitHub contient une structure claire et complète.

Le backend Laravel est initialisé et prêt à recevoir les données.

Le frontend React contient une interface simple de saisie.

Le modèle IA Python / Scikit-learn permet de générer une prédiction.

Les documents projet sont complets, structurés et cohérents.

Les tests fonctionnels confirment que le système répond au besoin.

Fin du document