PMP

1. Introduction

Le présent Plan de Management de Projet (PMP) décrit l’organisation, la planification et les méthodes de travail adoptées pour assurer la bonne réalisation du projet.

Il complète le cahier de charge et le dossier de chiffrage en définissant la manière dont le projet sera exécuté.

2. Organisation de l’équipe

Le projet est réalisé par :

| Membre | Rôle |
| --- | --- |
| Roma | Backend (Laravel), API, Machine Learning |
| Maria | Frontend (React), interface utilisateur, documentation |

3. Méthodologie de travail

L’équipe adopte une approche itérative basée sur :

- Découpage du projet en phases

- Réalisation progressive des fonctionnalités

- Tests après chaque étape

- Collaboration entre les membres

4. Planification du projet

Le projet est organisé selon les phases suivantes :

- Analyse des besoins

- Conception

- Développement Backend

- Développement Frontend

- Intégration du modèle de prédiction

- Tests et corrections

- Documentation

La durée totale du projet est estimée à 3 à 4 semaines, conformément au dossier de chiffrage.

La planification détaillée est représentée par le diagramme de Gantt.

5. Gestion des tâches

Les tâches sont réparties selon les compétences :

- Roma : développement backend et modèle de prédiction

- Maria : développement frontend et documentation

Un suivi régulier est effectué pour vérifier l’avancement et respecter le planning.

6. Outils et technologies

Les outils utilisés sont :

- Laravel (Backend)

- React (Frontend)

- MySQL (base de données)

- API REST (JSON, Axios)

- Postman (tests API)

7. Gestion des risques

| Risque | Solution |
| --- | --- |
| Difficulté technique | Recherche et entraide |
| Retard | Réorganisation des tâches |
| Bugs | Tests réguliers |
| Problème d’intégration | Vérification API/Frontend |

8. Suivi du projet

Le suivi du projet est assuré par :

- vérification régulière des tâches réalisées

- tests à chaque phase

- communication continue entre les membres

9. Validation du projet

Le projet sera validé lorsque :

- toutes les fonctionnalités sont réalisées

- le système fournit un prix estimé cohérent

- l’application fonctionne correctement